| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح | شماره | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 639068.8 | 69.92 | 160104 | متر مکعب | خاکبرداری | 020102 | 1 |
| 639068.8 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | قالب بندی |  |  |
| 5192308 | 87.56 | 59300 | متر مربع | قالب بندی فنداسیون | 060101 |  |
| 32473600 | 302.08 | 107500 | متر مربع | قالب بندی ستون | 060304 |  |
| 39690020 | 385.34 | 103000 | متر مربع | قالب بندی تیر | 060501 |  |
| 77355928 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | بتن ریزی |  |  |
| 2304610 | 9.02 | 255500 | متر مکعب | بتن مگر | 080102 |  |
| 14052900 | 41.70 | 337000 | متر مکعب | بتن ریزی فنداسیون | 060106 |  |
| 9409040 | 27.92 | 337000 | متر مکعب | بتن ریزی ستون | 080105 |  |
| 10049340 | 29.82 | 337000 | متر مکعب | بتن ریزی تیر | 080105 |  |
| 2156730 | 19.43 | 111000 | متر مکعب | بتن ریزی سقف | 100103 |  |
| 3542732 | 9.83 | (337000+23400) | متر مکعب | بتن ریزی دستگاه پله | 080302 |  |
| 131959452 |  |  |  | مجموع |  |  |
| 14455280 | 46.84 | 311000 | متر مکعب | بتن ریزی بتن سبک سقف | 080201 |  |
| 14455280 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | آجر کاری |  |  |
| 81502260 | 567.69 | 143500 | متر مربع | دیوار 20cm | 110205 |  |
| 13469753 | 182.27 | 73900 | متر مربع | دیوار 10cm | 110211 |  |
| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح | شماره | ردیف |
| 4059500 | 23 | 176500 | متر مربع | مجموع سطح آجر نما | 110703 |  |
| 99031513 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | عایقکاری و آسفالت پشت بام |  |  |
| 6871081 | 166.37 | 41300 | متر مربع | عایقکاری | 130203 |  |
| 4417484 | 113.56 | 38900 | متر مربع | آسفالت پشت بام | 270502 |  |
| 11188565 |  |  |  | مجموع |  |  |
| 77727500 | 69.92 | 125000 | کیلو گرم | کارهای فولادی سبک | 160104 |  |
| 77727500 |  |  |  | مجموع |  |  |
| 2535742.2 | 353.66 | 7170 | متر مربع | رابیتس سقف | 160403 |  |
| 2535742.2 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | اندود گچ و خاک |  |  |
| 1041150 | 824.50 | 12700 | متر مربع | اندود گچ وخاک سطوح قائم | 180202 |  |
| 7964670 | 824.50 | 9660 | متر مربع | اندود گچ کشته سطوح قائم | 180204 |  |
| 2844525 | 824.50 | 3450 | متر مربع | شمشه گیری سطوح قائم | 180201 |  |
| 7476810 | 458.70 | 16300 | متر مربع | اندود گچ وخاک سقف | 180203 |  |
| 5779620 | 458.70 | 12600 | متر مربع | اندود گچ کشته سقف | 180205 |  |
| 1582515 | 458.70 | 3450 | متر مربع | اندود گچ کشته سقف | 180201 |  |
| 93979290 |  |  |  | مجموع |  |  |
| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح | شماره | ردیف |
| 1985208 | 54.84 | 36200 | متر مربع | کارهای چوبی | 190202 |  |
| 1985208 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | کاشی کاری و سرامیک |  |  |
| 6871081 | 289.89 | 86500 | متر مربع | سرامیک 40*40 کف | 200303 |  |
| 4417484 | 21.48 | 74700 | متر مربع | سرامیک 20*20 | 200101 |  |
| 11288565 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  |  |
| 2608724 | 224.89 | 11600 | متر مربع | سنگ پلاک | 220603 |  |
| 4426025 | 285.55 | 15500 | متر طول | سنگ قرنیز 10 سانتی متری | 220701 |  |
| 7034749 |  |  |  | مجموع |  |  |
| 4305960 | 39.87 | 108000 | متر مربع | شیشه | 240401 |  |
| 4305960 |  |  |  | مجموع |  |  |
| 20778120 | 944.46 | 22000 | متر مربع | رنگ کاری | 250501 |  |
| 20778120 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | میلگرد فونداسیون |  |  |
| 781074178.80 | 82131.88 | 9510 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 12تا 18 | 070205 |  |
| 781074178.80 |  |  |  | مجموع |  |  |
| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح | شماره | ردیف |
|  |  |  | کیلو گرم | میلگرد ستون |  |  |
| 18507744 | 1713.68 | 10800 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 10 | 070204 |  |
| 41229273.60 | 4335.36 | 9510 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 12 تا 18 | 070205 |  |
| 46914019.20 | 5055.39 | 9280 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 20 | 070203 |  |
| 106651036.80 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | میلگرد تیرها |  |  |
| 6319188 | 585.11 | 10800 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 10 | 070204 |  |
| 79244642.70 | 8332.77 | 9510 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 12 تا 18 | 070205 |  |
| 85563830.70 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | میلگرد تیرچه |  |  |
| 35027208 | 3243.26 | 10800 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 10 | 070204 |  |
| 18230479.80 | 1916.98 | 9510 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 12 تا 18 | 070205 |  |
| 53257687.80 |  |  |  | مجموع |  |  |
|  |  |  |  | میلگرد پله |  |  |
| 18070884 | 1673.23 | 9510 | کیلو گرم | میلگرد آجدار 12 تا 18 | 070205 |  |
| 18070884 |  |  |  | مجموع |  |  |
| 2489170558 | مجموع کل |  |  |  |  |  |
| 2738087614 | ضریب طبقات (1.1 ) |  |  |  |  |  |
| 3559513898 | ضریب بالا سری |  |  |  |  |  |

پیوست:

فرمول محاسبه ضریب طبقات :

P=1+(1×110.64+2×110.64+3×110.64+4×110.64)100×110.64=1.1

در اندود گچ و خاک ارتفاع اندود کاری را 80/2 متر گرفته شده است زیرا دور تا دور فضاها سنگ قرنیز 10 سانتی متری به کار رفته است .

در قالب بندی ستون ها ، به دلیل اینکه از ضخامت ستون ها در در طبقات کاسته شده است ، تعدادی از قالب ها با عرض 35/0 و تعدادی دیگر با عرض 40/0 سانتی متر هستند .

میلگرد های تقویتی در دستگاه پله به دلیل نداشتن دتایل دقیق به صورت تقریبی محاسبه شده است .

درعایقکاری در سرویس ها برای بدست آوردن مساحت که بر روی دیوار به صورت عمودی رفته است و همپوشانی ، مساحت کل را در عدد 30/1 ضرب شده و در عایقکاری سطح پشت بام به دلیل وسعت فضا در عدد 20/1 ضرب شده است

14112145